[R]

RtR CONTROL TOWER

Hardware Development Platform

SỔ TAY SỬ DỤNG

USER GUIDE

Version 1.0  |  February 2026

Real-time Robotics (RtR)

Confidential  |  Internal Use Only

# MỤC LỤC / TABLE OF CONTENTS

# 1. Tổng Quan / Overview

## 1.1 RtR Control Tower là gì?

RtR Control Tower là hệ thống quản lý chương trình phát triển drone dành cho toàn bộ nhân viên Real-time Robotics. Hệ thống thay thế các file Excel rời rạc bằng một nguồn dữ liệu duy nhất (Single Source of Truth) — nơi 80 người cùng nhìn một bức tranh, cùng một lúc.

## 1.2 Hệ thống giải quyết gì?

| Trước (Excel) | Sau (Control Tower) |
| --- | --- |
| Mỗi người log file riêng | Một hệ thống chung, realtime |
| Không format chuẩn | Form nhập chuẩn, bắt buộc fields |
| Không biết issue mở hay đóng | Status: DRAFT → OPEN → IN_PROGRESS → BLOCKED → CLOSED |
| Milestone không gắn điều kiện | Gate rules: phải pass mới chuyển phase |
| Không issue owner rõ ràng | Mỗi issue có Owner rõ ràng |
| Không thấy impact dây chuyền | Cascade Engine: tự tính toàn bộ ảnh hưởng |
| Không bức tranh tổng thể | Control Tower: snapshot toàn bộ dự án |

## 1.3 Bốn vai trò người dùng

| Vai trò | Quyền chính | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Admin | Toàn quyền + User mgmt + Audit | Quỳnh Anh |
| PM | Tạo/duyệt issue, chuyển phase, quản lý gate | Minh Tuấn, Thu Trang |
| Engineer | Tạo DRAFT, toggle gate, sửa issue mình | Đức Anh, Thị Phương |
| Viewer | Chỉ xem, không sửa đổi | Ban Giám Đốc, QC |

# 2. Đăng Nhập / Login

Mở trình duyệt, vào địa chỉ hệ thống, nhập Email và Mật khẩu, nhấn "Đăng nhập".

## 2.1 Quick Login (Demo)

Trong phiên bản demo, có 4 nút đăng nhập nhanh: Admin (Quỳnh Anh), PM (Minh Tuấn), Engineer (Đức Anh), Viewer (Lê Hương).

## 2.2 Đổi ngôn ngữ và theme

- Ngôn ngữ: nhấn toggle Vi | En trên header — chuyển toàn bộ giao diện

- Theme: nhấn icon Sun/Moon trên header — Light mode cho phòng họp, Dark mode cho kỹ sư

- Cả hai setting đều lưu lại cho lần đăng nhập sau

# 3. Control Tower (Bảng Điều Khiển)

Dành cho: Tất cả mọi người, đặc biệt PM và C-level.

## 3.1 Dashboard Metrics

Khi mở app, 6 metrics tổng hợp hiện ngay: Số dự án, Issues đang mở, Critical, Blocked, Tỷ lệ đóng, Cascade alerts. Bên dưới là project cards — mỗi dự án hiện phase timeline, metrics, và cascade indicators.

## 3.2 Phase Timeline

Timeline hiện 5 phase: CONCEPT → EVT → DVT → PVT → MP. Phase hiện tại sáng rõ, phase hoàn thành có dấu tick, phase bị delay hiện màu vàng với số tuần dịch chuyển.

## 3.3 Cascade Alerts

Panel cảnh báo cascade cho biết issue nào gây delay dây chuyền. Ví dụ: DVT +2 tuần → PVT tự động dịch +2 tuần → MP dịch +2 tuần. Giúp CEO thấy ngay tác động tổng thể.

## 3.4 Xuất báo cáo từ Dashboard

- Export PDF: Tạo báo cáo tổng hợp dự án A4, in được

- Export Slides: 5 slide tóm tắt cho Ban Giám Đốc (Cover, Status, Risks, Timeline, Actions)

# 4. Issues (Quản Lý Vấn Đề)

Dành cho: PM + Engineer — module quan trọng nhất trong workflow hàng ngày.

## 4.1 Workflow tạo Issue

Nhấn "Tạo vấn đề", điền form (tiêu đề, mức độ, nguồn, người chịu trách nhiệm, phase, nguyên nhân gốc), nhấn tạo. Engineer tạo = DRAFT (cần PM duyệt). PM/Admin tạo = OPEN (không cần duyệt).

## 4.2 Status Machine

| Status | Ý nghĩa | Ai chuyển |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Mới tạo, chờ PM duyệt | Tự động (Engineer tạo) |
| OPEN | Đã duyệt, chờ xử lý | PM duyệt từ DRAFT |
| IN_PROGRESS | Đang xử lý | Engineer/PM |
| BLOCKED | Bị chặn, cần hỗ trợ | Engineer/PM |
| CLOSED | Đã giải quyết | Engineer (của mình) / PM |

## 4.3 Filter và tìm kiếm

3 trục filter: Status, Severity (Critical/High/Medium/Low), Source (Internal/External/Cross-team). Nút "Reset" đỏ xóa tất cả filter. Tìm kiếm hỗ trợ tiếng Việt không dấu.

## 4.4 Import / Export Issues

- Import: Nhấn "Import" → mở Import Wizard (xem Chương 10)

- Export: Nhấn "Export" → tải file .xlsx với tất cả issues theo filter

# 5. Phase & Gates (Cổng Phase)

Dành cho: PM quản lý gate, Engineer toggle test results.

## 5.1 Lifecycle 5 Phase

| Phase | Tên đầy đủ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| CONCEPT | Concept | Ý tưởng, nghiên cứu khả thi |
| EVT | Engineering Validation | Xác nhận thiết kế hoạt động |
| DVT | Design Validation | Kiểm tra toàn diện 4 nhóm test |
| PVT | Production Validation | Xác nhận quy trình sản xuất |
| MP | Mass Production | Sản xuất hàng loạt |

## 5.2 DVT — 4 nhóm test đặc biệt

Phase DVT chia thành 4 nhóm kiểm tra riêng biệt: Flight Test (bay thử), Environmental (môi trường — nhiệt, ẩm, bụi), EMC/EMI (điện từ), Mechanical (cơ khí — drop test, vibration). Mỗi nhóm hiện tiến độ riêng.

## 5.3 Chuyển Phase

Khi tất cả conditions BẮT BUỘC đã pass, nút "Chuyển Phase" xuất hiện. CHỈ PM/Admin mới nhấn được. Hệ thống ghi audit log và thông báo team.

Mẹo: Gate checks checkbox cho Viewer sẽ bị disable (chỉ xem, không click được).

# 6. Impact Map (Bản Đồ Ảnh Hưởng)

Dành cho: PM + C-level, để thấy rủi ro tổng thể.

Mỗi issue có ảnh hưởng hiển thị dạng chain: Root Cause → DVT +2w → PVT auto-shift → MP auto-shift. Ý nghĩa: delay 1 phase → cascade toàn bộ chương trình. Milestone Risk Summary hiện grid 5 ô (5 phases) với số issues đang ảnh hưởng.

# 7. BOM & Nhà Cung Cấp

Dành cho: Engineer (BOM), PM (cost + suppliers).

## 7.1 BOM Tree

Multi-level tree view: Assembly → Sub-assembly → Component. Click expand/collapse để mở cấp con. Cost tự động tính từ dưới lên (roll-up). Lifecycle badges: ACTIVE (xanh), NRND (vàng), EOL (cam), OBSOLETE (đỏ). Tìm kiếm hỗ trợ tiếng Việt không dấu.

## 7.2 Suppliers

Directory dạng card grid. Click supplier xem: Profile (liên hệ, certifications), Scorecard (quality rating, on-time %, defect rate), Parts Supplied, Delivery History (đúng hạn/trễ). Qualification status: QUALIFIED, PENDING, PROBATION, DISQUALIFIED.

## 7.3 Cost Summary

Tổng BOM cost per project, breakdown theo sub-assembly, so sánh chi phí giữa suppliers.

# 8. Testing & Quyết Định

## 8.1 Flight Test Log

Bảng hiển thị tất cả flight tests với filter theo Test Type, Result, Phase. Click test xem chi tiết: Flight Info, Sensor Summary (8 metrics với warning thresholds), Anomalies (danh sách bất thường), Attachments (video, log, ảnh), Linked entities.

Mẹo: Khi tạo Flight Test với Result = FAIL, hệ thống tự động tạo Issue DRAFT để PM review.

## 8.2 Decisions Log

ADR-style cards. Mỗi quyết định ghi lại: các phương án đã cân nhắc (pros/cons), phương án được chọn (highlight), lý do, ảnh hưởng phase + chi phí, links đến issues/tests/gates liên quan. Đây là "bộ nhớ tổ chức" — months later vẫn biết tại sao quyết định như vậy.

## 8.3 Test Matrix

Grid Phase x Test Type. Heatmap coverage: xanh = đã test, đỏ = chưa test. Giúp PM biết test nào còn thiếu.

# 9. Các Tab Hỗ Trợ

## 9.1 Team (Đội Ngũ)

Grid cards mỗi thành viên: tên, vai trò, dự án, số issues đang mở. Badge CRIT (đỏ) nếu có Critical issue, BLOCK nếu có Blocked. Dùng để kiểm tra workload.

## 9.2 Review Queue (Hàng Chờ Duyệt)

CHỈ hiện cho PM/Admin. Danh sách DRAFT issues chờ duyệt. Actions: Duyệt (→ OPEN) hoặc Trả lại. Badge trên tab cho biết số issues chờ.

## 9.3 Audit Log (Nhật Ký Hệ Thống)

CHỈ hiện cho Admin. Timeline mọi thao tác: Issue tạo/sửa/duyệt, Gate toggle, Phase transition, Login/Logout, Import. Filter theo action type và user. Export CSV.

## 9.4 Settings (Cài Đặt)

Email Preferences: bật/tắt email cho 7 loại sự kiện. Mỗi loại toggle Email + In-App + Frequency (Realtime hoặc Digest). Digest time mặc định 8:00 AM.

# 10. Import Wizard — Đưa Excel Vào Hệ Thống

Đây là cầu nối từ Excel cũ sang Control Tower mới.

## 10.1 Năm bước Import

| Bước | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chọn loại data | Issues / BOM / Flight Tests / Milestones |
| 2 | Upload file | Kéo thả hoặc browse (.xlsx, .xls, .csv) |
| 3 | Mapping cột | Smart Mapper tự nhận diện headers tiếng Việt |
| 4 | Preview | Xem data trước khi import, sửa lỗi nếu có |
| 5 | Import | Xác nhận — items vào hệ thống với status DRAFT |

## 10.2 Smart Column Mapper

Hệ thống tự nhận diện headers tiếng Việt: "Vấn đề" → Title, "Người phụ trách" → Owner, "Mức độ" → Severity. Nếu nhận sai, click dropdown để chọn lại. Value mapping tự động: "Nghiêm trọng" → CRITICAL, "Đang xử lý" → IN_PROGRESS.

Mẹo: Không cần format Excel chuẩn — Smart Mapper linh hoạt cho mọi kiểu file.

## 10.3 Validation

Preview hiện 3 trạng thái: Valid (sẵn sàng), Warning (thiếu field không bắt buộc — dùng default), Error (thiếu field bắt buộc — bị bỏ qua). Tất cả items import vào có status DRAFT — vào Review Queue để PM duyệt.

# 11. Export — Xuất Báo Cáo

| Loại | Nút ở đâu | Format | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Summary | Dashboard: Export PDF | PDF A4 | Meeting review, gửi stakeholders |
| Issues | Issues tab: Export | .xlsx | Phân tích data trong Excel |
| BOM | BOM tab: Export BOM | .xlsx | Chia sẻ BOM với supplier |
| Flight Tests | Testing: Export | .xlsx / PDF | Báo cáo certification |
| Executive Slides | Dashboard: Export Slides | HTML → PDF | Trình bày Ban Giám Đốc |

# 12. Email Notifications

## 12.1 Hai chế độ gửi

| Chế độ | Sự kiện | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| Realtime | Issue CRITICAL mới, Flight FAIL, Cascade delay | Gửi ngay |
| Digest | Assign, Phase transition, Overdue, DRAFT review | 8:00 AM hàng ngày |

## 12.2 Tùy chỉnh

Vào Settings → Email Preferences để bật/tắt từng loại, chọn nhận Email và/hoặc In-App, đổi giờ gửi Digest.

# 13. Workflow Hàng Ngày

## 13.1 PM — Sáng đầu ngày

- Mở Control Tower → kiểm tra cascade alerts, metrics

- Vào Review Queue → duyệt DRAFT issues

- Check Issues → filter CRITICAL + BLOCKED → follow up

- Check Gates → xem phase nào sắp ready chuyển

- Cuối tuần: Export PDF / Slides cho meeting

## 13.2 Engineer — Hàng ngày

- Mở Issues → filter Owner = tôi → cập nhật status

- Sau flight test → tạo Flight Test record

- Pass test condition → toggle gate checkbox

## 13.3 C-level / Viewer

- Mở Control Tower → xem portfolio 5 dự án

- Check Impact Map → xem rủi ro tổng thể

- Export Slides → lấy tóm tắt nhanh

## 13.4 Admin — Định kỳ

- Audit Log → kiểm tra hoạt động bất thường

- Settings → quản lý email preferences

- Import → đưa data Excel cũ vào hệ thống

# 14. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Import xong nhưng không thấy issues?

Issues import vào có status DRAFT. Vào Review Queue (PM) hoặc nhờ PM duyệt.

### Tìm kiếm BOM bằng tiếng Việt không dấu?

Có! Gõ "canh quat" tìm được "Cánh quạt". Hệ thống hỗ trợ diacritic-insensitive search.

### Cascade delay tính sai?

Kiểm tra issue detail → Impact Mapping → xem đã ghi đúng số ngày delay chưa. Cascade tính tự động từ impact mapping.

### Export PDF bị thiếu data?

PDF export chỉ hiện project đang chọn. Đổi project trên header trước khi export.

### Hệ thống sync realtime giữa nhiều người?

Phiên bản hiện tại là prototype frontend. Khi deploy V1.1 Backend (Supabase), 80 người sẽ sync realtime.

### Sao không thấy tab Audit Log?

Audit Log chỉ hiện cho Admin. Liên hệ admin nếu cần.

# 15. Roadmap

| Phase | Nội dung | Timeline |
| --- | --- | --- |
| V1-V3 (hiện tại) | Frontend 19 modules, demo-ready | Done |
| V1.1 Backend | Supabase DB + Auth + Realtime + Deploy | Sau feedback |
| V1.2 Email | Kích hoạt email thật qua Resend | Cùng V1.1 |
| V2+ | BOM versioning, Charts, Mobile, AI risk prediction | Theo feedback |

RtR Control Tower — Built with Vibecode Kit v5.0

Real-time Robotics © 2026